НАЗВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТА 1. Название проекта: «Plink» — мобильное iOS-приложение для совместного просмотра видео 2. Организационно-правовая форма: ИП, УСН доходы 6% 3. Контактные данные ИП ИНН: в процессе регистрации ФИО индивидуального предпринимателя: Иванов Иван Иванович Адрес регистрации ИП: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 1, кв. 1 Телефон: +7 (XXX) XXX-XX-XX E-mail: founder@plink.app 4. ОКВЭД с расшитровкой (для субъектов МСП): 62.01 «Разработка компьютерного ПО, информационных услуг» 5. Место реализации проекта (адрес): г. Москва (дистрибуция через App Store по всему миру) 6. Дата начала реализации проекта: 1 июля 2026 г. 7. Продолжительность реализации проекта, мес.: 12 месяцев (1 год) 8. Необходимость лицензии / разрешения для ведения деятельности: Аккаунт Apple Developer Program ( годовая подписка ) 9. Стоимость проекта: 1 200 000,00 рублей в том числе: собственные средства: 200 000,00 рублей средства гос. поддержки: 1 000 000,00 рублей Срок окупаемости проекта: 28 мес. Рентабельность продукции: 57 % Порог рентабельности проекта: 540 000,00 руб. Чистая прибыль проекта (прогноз 2-го года эксплуатации): 513 190,00 руб. Количество созданных рабочих мест: 1 чел. (ИП + привлечённые фрилансеры по ГПХ) Москва — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | РЕЗЮМЕ |
| --- | --- |
| 2 | ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА |
| 3 | ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ |
| 4 | АНАЛИЗ РЫНКА |
| 5 | ПЛАН МАРКЕТИНГА |
| 6 | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
| 7 | ПЛАН ПЕРСОНАЛА |
| 8 | ПЛАН ЗАТРАТ |
| 9 | ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН |
| 10 | ПРИЛОЖЕНИЯ |

РЕЗЮМЕ

Настоящий проект предусматривает разработку, запуск и монетизацию мобильного iOS-приложения Plink — сервиса для совместного просмотра видео (Watch Party) с точной синхронизацией плееров, голосовым и текстовым чатом в реальном времени. Цель проекта — занять лидирующие позиции в нише co-watching-приложений на русскоязычном рынке за счёт интеграции с российскими онлайн-кинотеатрами, встроенного ИИ-помощника и уникального биолюминесцентного дизайна.

Целевой аудиторией приложения являются активные пользователи интернета и социальных сетей в возрасте от 16 до 35 лет: школьники и студенты, молодые специалисты, пары на расстоянии, любители кино, аниме и стримингового контента. Они ищут способы проводить время вместе онлайн, синхронно смотреть фильмы и сериалы, обмениваться реакциями в реальном времени. Пользователи ценят простоту интерфейса, точность синхронизации, поддержку отечественных видеосервисов и круглосуточную работоспособность приложения.

Для продвижения продукта будет применяться цифровая маркетинговая стратегия: ASO-оптимизация в App Store, таргетированная реклама в Telegram и ВКонтакте, сотрудничество с инфлюенсерами на YouTube и в TikTok, а также реферальная программа внутри приложения. Дополнительно будут задействованы сообщества в Telegram, Discord и тематические площадки для киноманов и аниме-сообществ.

Конкурентные преимущества проекта Plink:

Встроенный ИИ-помощник на базе OpenRouter (рекомендации фильмов, чат-ассистент).

Интеграция с 8 российскими онлайн-кинотеатрами (Кинопоиск, Иви, Okko, Wink, Start, Premier, Смотрим, КИОН).

Точная синхронизация плееров с компенсацией сетевой задержки (latency compensation).

Уникальный биолюминесцентный дизайн с многоцветными градиентами.

Двухфакторная аутентификация и хранение токенов в Keychain (безопасность enterprise-уровня).

Голосовой чат и текстовые сообщения в реальном времени через WebSocket.

Кросс-платформенный бэкенд на Node.js + PostgreSQL + Redis с auto-scaling на Railway.

Реферальная программа и гибкая монетизация через StoreKit 2.

Локализация на 4 языка (русский, английский, китайский, испанский).

Поддержка AirPlay, субтитров и Live Activities (Dynamic Island).

Целевая аудитория

Географические:

Страна: Российская Федерация (с потенциальным расширением на СНГ и мировую аудиторию).

Регион: любой, где доступен App Store.

Город: любой (продукт цифровой, географии не имеет).

Демографические:

Пол: мужской и женский.

Возраст: 16–35 лет.

Семейное положение: холост/замужем, в том числе пары на расстоянии.

Образование: школа, колледж, вуз.

Социально-экономические:

Уровень дохода: средний и выше среднего (готовы платить за подписку 299–499 руб./мес).

Профессия: студенты, IT-специалисты, маркетологи, креативные профессии.

Образование: среднее, среднее специальное, высшее.

Психографические:

Ценности: совместное времяпровождение, технологии, кинокультура, эмоциональная близость на расстоянии.

Страхи: одиночество, разрыв отношений из-за расстояния, недопонимание в общении.

Хобби: кино, сериалы, аниме, видеоигры, стриминг, музыка, Twitch, YouTube.

Образ жизни: активные пользователи интернета 4–8 часов в день.

Желания: проводить время с друзьями онлайн, смотреть фильмы синхронно, делиться эмоциями.

Поведенческие:

Как ищут сервис: App Store по запросам «смотреть вместе», «watch party», «rave», «видео с друзьями».

Причины установки: желание смотреть фильм с другом на расстоянии, рекомендация знакомых, реклама у блогеров.

Реакция на бренд: доверие за счёт интеграции с известными российскими кинотеатрами.

Частота использования: 2–5 раз в неделю, средняя сессия 90–180 минут.

Портрет клиента

Александр, 22 года, студент технического вуза из Екатеринбурга. Подрабатывает фрилансом, доход около 45 000 руб. в месяц. Свободное время проводит за просмотром фильмов и аниме, активно пользуется Telegram и YouTube. Главная потребность — смотреть сериалы с девушкой, которая учится в другом городе. Ранее пробовал Rave и Discord-боты, но сталкивался с рассинхронизацией и отсутствием российских кинотеатров. Узнаёт о Plink из рекламы в Telegram-канале про кино. После установки приглашает девушку через реферальный код, они смотрят аниме на Кинопоиске синхронно, обмениваются сообщениями в чате, используют ИИ-помощника для подбора следующего тайтла.

С учётом отсутствия прямых российских аналогов с поддержкой отечественных кинотеатров и ИИ-функционалом, ожидается стабильный рост пользовательской базы и высокая удерживаемость (retention rate) благодаря сетевому эффекту: чем больше друзей пользователя в Plink, тем выше ценность приложения для каждого.

Реализация проекта запланирована с 1 июля 2026 г. В течение первого года будут выполнены следующие этапы: релиз MVP в App Store (Q3 2026), запуск премиум-подписки и реферальной программы (Q4 2026), обновление с ИИ-помощником и интеграция 8 кинотеатров (Q1 2027), выход на точку безубыточности (Q2 2027).

РАЗДЕЛ 2 «ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА»

Индивидуальный предприниматель (ИП) осуществляет разработку и оперирование одноимённого мобильного приложения Plink для совместного просмотра видео в режиме реального времени. Приложение позволяет двум и более пользователям синхронно воспроизводить видеоконтент из популярных стриминговых сервисов, обмениваться текстовыми сообщениями, голосовыми комментариями и реакциями-эмодзи.

Цели проекта:

удовлетворение спроса молодёжной аудитории в качественном сервисе co-watching с поддержкой российских видеосервисов;

получение стабильной и масштабируемой выручки за счёт freemium-модели с премиум-подпиской;

формирование и удержание активного сообщества пользователей с высоким retention rate;

завоёвание доверия целевой аудитории и позиции в топ-10 категории «Социальные сети» в App Store RU.

Уникальность продукта заключается в сочетании точной синхронизации плееров (компенсация сетевой задержки до ±200 мс), интеграции с восемью российскими онлайн-кинотеатрами через WebView, встроенного ИИ-помощника на базе OpenRouter, а также оригинального биолюминесцентного дизайна с многоцветными градиентами.

РАЗДЕЛ 3 «ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ»

Основной продукт проекта — мобильное iOS-приложение Plink, распространяемое бесплатно по модели freemium. Базовый функционал доступен всем пользователям без оплаты, дополнительные возможности открываются при оформлении премиум-подписки через Apple StoreKit 2.

Бесплатные функции приложения:

Создание и присоединение к комнатам просмотра (до 10 участников).

Синхронизированное воспроизведение видео из YouTube, VK Видео и RuTube.

Текстовый чат и реакции-эмодзи в реальном времени.

Базовый набор тем оформления интерфейса.

Хранение истории просмотров за последние 30 дней.

Премиум-подписка (Plink+) предоставляет:

Кастомизация интерфейса: эксклюзивные темы оформления, цветовые палитры и рамки аватаров.

Короткие пользовательские ID (вместо UUID) для удобного обмена контактами.

Комнаты с паролем и приватные комнаты до 20 участников.

Расширенные темы оформления с биолюминесцентными эффектами.

Приоритетная техническая поддержка и ранний доступ к новым функциям.

ИИ-помощник без суточных лимитов на количество запросов.

Отсутствие рекламных вставок в приложении.

Тарифные планы премиум-подписки: ежемесячная — 499 руб./мес, ежегодная — 3 990 руб./год (скидка 33%), пожизненная — 9 990 руб. Оплата производится через Apple App Store с использованием StoreKit 2, проверка чеков осуществляется на стороне сервера через App Store Server API.

Приложение отличается высоким качеством синхронизации, поддержкой DRM-контента через WKWebView, глубокой интеграцией с экосистемой Apple (AirPlay, Live Activities, Dynamic Island, Keychain, Haptic Touch) и адаптивным дизайном под iPhone и iPad.

РАЗДЕЛ 4 «АНАЛИЗ РЫНКА»

3.1 Общее описание рынка и его целевых сегментов

Глобальный рынок приложений для совместного просмотра видео (co-watching) оценивается в 1,8 млрд долларов США в 2025 году и растёт со среднегодовым темпом прироста (CAGR) 18,4%. Основные драйверы роста: удалённая коммуникация, популярность стриминговых сервисов, рост мобильного интернета и запрос молодёжи на совместный цифровой опыт.

На российском рынке прямые аналоги Plink практически отсутствуют. Существующие зарубежные решения (Rave, Hearo, Teleparty) не поддерживают интеграцию с российскими онлайн-кинотеатрами (Кинопоиск, Иви, Okko, Wink и др.), что делает их неприменимыми для просмотра отечественного контента в высоком качестве. Это открывает для Plink уникальное окно возможностей на рынке РФ и СНГ.

Целевая аудитория, на которую ориентирован проект, — это преимущественно молодёжь в возрасте от 16 до 35 лет, активно использующая смартфоны, стриминговые сервисы и социальные сети, ценящая совместный цифровой опыт и эмоциональную близость через онлайн-общение.

3.2 SWOT-анализ

Таблица 1 — SWOT-анализ проекта Plink

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Интеграция с 8 российскими онлайн-кинотеатрами (уникально на рынке РФ) | Отсутствие Android-версии на старте (только iOS) |
| Встроенный ИИ-помощник на базе OpenRouter для подбора контента | Ограниченный бюджет на масштабный маркетинг |
| Точная синхронизация плееров с компенсацией задержки сети | Зависимость от API и политик сторонних сервисов (YouTube, VK, Кинопоиск) |
| Уникальный биолюминесцентный дизайн, выгодно отличающий от конкурентов | Малая узнаваемость бренда на старте проекта |
| Двухфакторная аутентификация, Keychain, шифрование JWT enterprise-уровня | Необходимость постоянного контроля соответствия требованиям App Store Review |
| Кросс-платформенный бэкенд на Node.js + PostgreSQL + Redis с auto-scaling | Высокая чувствительность к качеству интернет-соединения у пользователей |
| Возможности | Угрозы |
| Рост популярности стриминговых сервисов и подписок в РФ | Появление прямых конкурентов с поддержкой российских кинотеатров |
| Расширение на рынки СНГ, Турции, Латинской Америки (уже есть ES-локализация) | Изменение API или политик YouTube/VK/Кинопоиск может потребовать доработок |
| Партнёрства с блогерами и Telegram-каналами о кино | Риск блокировок или санкций против российских IT-продуктов за рубежом |
| Добавление Android-версии для охвата 70% рынка мобильных ОС | Рост стоимости серверной инфраструктуры при резком росте аудитории |
| Монетизация через партнёрства с онлайн-кинотеатрами (реферальные программы) | Снижение покупательной способности населения в период экономической нестабильности |
| Развитие B2B-направления: онлайн-кинотеатры и Telegram-каналы как платформы | Изменение политики Apple в отношении приложений co-watching (App Store Review) |

3.3 Анализ конкурентов

Таблица 2 — Сравнение с прямыми конкурентами

| Конкуренты (по мере их значимости) | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
| Rave (Rave.io) Глобальный лидер сегмента | 1. Большая глобальная аудитория 2. Поддержка YouTube, Netflix, Amazon Prime 3. Готовая инфраструктура и стабильная синхронизация 4. Доступен на iOS и Android | 1. Нет интеграции с российскими кинотеатрами 2. Нет ИИ-помощника 3. Устаревший дизайн 4. Перегруженный интерфейс 5. Слабая кастомизация |
| Hearo США-ориентированный аналог | 1. Поддержка широкого списка стриминговых сервисов 2. Группы до 30 участников 3. iOS + Android + Web-версия | 1. Нет российских кинотеатров 2. Нет ИИ-ассистента 3. Низкое качество синхронизации 4. Реклама в бесплатной версии 5. Плохая локализация на русский |
| Teleparty (бывший Netflix Party) Браузерное расширение | 1. Бесплатный базовый функционал 2. Простая установка в Chrome 3. Поддержка Netflix, Disney+, HBO | 1. Только десктоп-браузер, нет мобильной версии 2. Нет голосового чата 3. Нет российских кинотеатров 4. Ограниченная функциональность 5. Нет ИИ-функций |
| Discord + боты Косвенный конкурент | 1. Бесплатный, огромная аудитория 2. Богатый функционал чата 3. Гибкость настроек | 1. Нет нативной синхронизации видео 2. Сложная настройка для обычных пользователей 3. Нет поддержки DRM-контента 4. Нет российских кинотеатров 5. Не специализирован для co-watching |

Конкурентный анализ показывает, что прямые зарубежные аналоги (Rave, Hearo) не покрывают потребности русскоязычной аудитории: отсутствует интеграция с российскими онлайн-кинотеатрами, нет ИИ-функций, дизайн и UX устарели. Сравнение по 13 ключевым параметрам (наличие ИИ, российских сервисов, кастомизация, безопасность, локализация, AirPlay, Live Activities и др.) показывает, что Plink обходит конкурентов по 10 из 13 позиций, что обеспечивает устойчивое конкурентное преимущество на целевом рынке.

Для увеличения доли рынка и привлечения пользователей будут предприняты следующие шаги:

Проработка ASO-стратегии (App Store Optimization): ключевые слова, скриншоты, превью-видео.

Развитие SMM-стратегии: Telegram-канал, YouTube-обзоры, TikTok-ролики с эмоциями пользователей.

Реферальная программа: 7 дней Premium бесплатно за каждого приглашённого друга.

Партнёрства с киноканалами и блогерами для интегрированных обзоров.

Бесплатные промо-коды на Premium для активных пользователей и амбассадоров бренда.

РАЗДЕЛ 5 «ПЛАН МАРКЕТИНГА»

4.1 Ценовая политика

Таблица 3 — Сопоставление цен и стоимости услуг Plink и конкурентов

| № п/п | Наименование продукции / услуг | Ед. изм. | Собственная цена, руб. | Конкурент 1 (Rave) | Конкурент 2 (Hearo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бесплатная версия (базовые функции) | мес. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Премиум-подписка (месячная) | мес. | 499 | 590 | 549 |
| 3 | Премиум-подписка (годовая) | год | 3 990 | 5 900 | 5 490 |
| 4 | Пожизненная подписка (Lifetime) | разово | 9 990 | нет | нет |
| 5 | ИИ-ассистент (базовый лимит) | включено | 0 | нет | нет |
| 6 | Интеграция с российскими кинотеатрами | включено | 0 | нет | нет |
| 7 | Кастомизация тем и аватаров (Premium) | включено | 499 | 590 | нет |
| 8 | Реферальный бонус (7 дней Premium) | за друга | 0 | 0 | нет |

Для обеспечения роста пользовательской базы и монетизации планируется:

проведение глубокой работы с целевой аудиторией через Telegram-каналы и киноклубы;

определение индивидуальных потребностей пользователей через аналитику и опросы в приложении;

гибкая тарифная политика: годовая подписка со скидкой 33% и пожизненный план для лояльных пользователей;

реферальная программа: 7 дней Premium за каждого приглашённого, что стимулирует виральный рост.

Рекламная кампания.

В качестве механизмов продвижения предполагается: ASO-оптимизация в App Store по ключевым словам «смотреть вместе», «видео с друзьями», «watch party»; таргетированная реклама в Telegram (кино-каналы, тематические паблики) и ВКонтакте (молодёжная аудитория 16-30 лет); интеграции с YouTube-блогерами (кинообзоры, лайфстайл, IT-каналы); посев в TikTok и Shorts с эмоциональными роликами; партнёрства с онлайн-кинотеатрами для совместных промо-акций. Бюджет на маркетинг в первый год составит 50 000 руб./мес (600 000 руб./год).

РАЗДЕЛ 6 «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН»

5.1 Описание местоположения

Проект реализуется в формате удалённой работы (remote-first). Команда разработчиков и маркетологов работает распределённо, что позволяет оптимизировать затраты на аренду офиса и привлекать таланты из любых регионов РФ. Серверная инфраструктура размещается на облачной платформе Railway (auto-scaling, PostgreSQL, Redis), обеспечивая отказоустойчивость и масштабируемость при росте нагрузки.

5.2 Выбор места реализации проекта, его особенности

Таблица 4 — Характеристики места реализации проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Место реализации проекта | Российская Федерация, дистрибуция через Apple App Store по всему миру |
| Обеспеченность инфраструктурой | Высокоскоростной интернет, облачный хостинг Railway, распределённая команда |
| Наличие производственных площадей | Не требуется — IT-продукт, разработка ведётся удалённо |
| Состояние производственной инфраструктуры | Готова: бэкенд на Node.js + PostgreSQL + Redis задеплоен на Railway |
| Доступность продукта для потребителей | Дистрибуция через App Store — мгновенная доставка на iPhone и iPad по всему миру |
| Apple Developer Account | Оформлен, годовая подписка 99 USD (~12 990 руб.) |
| Серверная инфраструктура | Railway (PostgreSQL + Redis + Node.js), план Hobby ($5/мес ~ 5 000 руб./мес) |
| API-провайдеры | OpenRouter (ИИ), YouTube Data API v3, Yandex OAuth (опционально) |

5.3 Объём производства продукции / услуг в натуральном выражении по периодам проекта, ед.

Таблица 5 — План активных пользователей и премиум-подписчиков

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Активные пользователи (MAU) | чел. | 1 000 | 3 000 | 7 000 | 12 000 |
| 2 | Премиум-подписчики (конец периода) | чел. | 50 | 150 | 300 | 500 |
| 3 | Созданные комнаты просмотра | шт. | 800 | 2 500 | 6 000 | 11 000 |
| 4 | ИИ-запросы (OpenRouter) | шт. | 5 000 | 15 000 | 35 000 | 60 000 |
| 5 | Реферальные регистрации | чел. | 100 | 350 | 800 | 1 500 |

5.4 Объём реализации продукции / услуг в денежном выражении по периодам проекта, руб.

Таблица 6 — План выручки по периодам

| № п/п | Источник дохода | Цена 1 ед., руб. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Премиум-подписка (месячная) | 499 | 74 850 | 224 550 | 449 100 | 748 500 |
| 2 | Премиум-подписка (годовая) | 3 990 | 7 980 | 23 940 | 47 880 | 79 800 |
| 3 | Пожизненная подписка (Lifetime) | 9 990 | 9 990 | 19 980 | 29 970 | 39 960 |
|  | ИТОГО выручка: |  | 92 820 | 268 470 | 526 950 | 868 260 |

Итого планируемая годовая выручка: 1 756 500 руб. Расчёт основан на конверсии free → premium 4-5% (типичный показатель для freemium-приложений в категории «Социальные сети») и постепенном росте активной пользовательской базы с 1 000 (Q1) до 12 000 MAU (Q4).

РАЗДЕЛ 7 «ПЛАН ПЕРСОНАЛА»

На стадии запуска проекта команда работает по модели remote-first с минимальным штатом. Основные функции (разработка, дизайн, продакт-менеджмент) выполняются учредителем. На аутсорсинг привлечены: маркетолог-фрилансер (ASO, SMM, работа с блогерами) и юрист-консультант (на договоре ГПХ).

Таблица 7 — Штатное расписание и фонд оплаты труда

| № п/п | Должность | Кол-во ставок | З/п в мес., руб. | ФОТ в год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учредитель / Lead Developer / CEO | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Маркетолог (фриланс, ГПХ) | 1 | 25 000 | 300 000 |
| 3 | Юрист-консультант (ГПХ, почасово) | 1 | 5 000 | 60 000 |
| 4 | Дизайнер UI/UX (проектно) | 1 | 15 000 | 180 000 |
|  | ИТОГО ФОТ: | 4 | 45 000 | 540 000 |

Индивидуальный предприниматель получает доход от предпринимательской деятельности после уплаты налога по УСН (6% с доходов) и обязательных страховых взносов ИП (фиксированная часть + 1% с дохода свыше 300 000 руб.). Это позволяет минимизировать постоянные затраты на старте проекта. По достижении выручки свыше 5 млн руб./год планируется привлечение второго разработчика (iOS/Swift) по договору ГПХ и расширение маркетинговой команды.

РАЗДЕЛ 8 «ПЛАН ЗАТРАТ»

7.1 Материальные производственные затраты в стоимостном выражении

Таблица 8 — Материальные производственные затраты (IT-инфраструктура)

| № п/п | Наименование статьи затрат | Ед. изм. | Расход в год | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apple Developer Program (годовая подписка) | шт. | 1 | 12 990,00 |
| 2 | Сервер Railway (PostgreSQL + Redis + Node.js) | мес. | 12 | 60 000,00 |
| 3 | OpenRouter API (ИИ-ассистент) | мес. | 12 | 96 000,00 |
| 4 | YouTube Data API v3 (квота 10 000 ед./день) | включено | — | 0,00 |
| 5 | Доменное имя plink.app + SSL | год | 1 | 3 500,00 |
| 6 | Sentry (мониторинг ошибок) | мес. | 12 | 0,00 |
| 7 | Slack / Notion / Figma (collaboration tools) | мес. | 12 | 0,00 |
| 8 | Лицензии на шрифты и иконки (AppSfera, SF Symbols Pro) | разово | 1 | 5 000,00 |
|  | ИТОГО материальных затрат: |  |  | 177 490,00 |

7.2 Вспомогательные материальные затраты

Таблица 9 — Вспомогательные материальные затраты

| № п/п | Наименование статьи | Ед. изм. | Затраты за год, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MacBook Pro 14" M3 (для разработки, амортизация) | шт. | 60 000,00 |
| 2 | iPhone 15 Pro (для тестирования, амортизация) | шт. | 20 000,00 |
| 3 | iPad Air (для тестирования, амортизация) | шт. | 12 000,00 |
| 4 | Интернет (домашний + мобильный) | мес. × 12 | 24 000,00 |
| 5 | Электроэнергия (домашний офис) | мес. × 12 | 18 000,00 |
| 6 | Государственная регистрация ИП + открытие расчётного счёта | разово | 3 000,00 |
| 7 | Банковское обслуживание ИП (Точка/Тинькофф) | год | 12 000,00 |
| 8 | Онлайн-бухгалтерия для ИП (Эльба/Контур) | год | 15 000,00 |
| 9 | Подписки на сервисы (TestFlight beta, Fastlane) | год | 0,00 |
|  | ВСЕГО: |  | 134 000,00 |

7.3 Амортизация основных фондов

Таблица 10 — Амортизационные отчисления

| Наименование | Первоначальная стоимость, руб. | Срок службы, лет | Годовая норма амортизации, % | Амортизационные отчисления, руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MacBook Pro 14" M3 (рабочая станция разработчика) | 300 000,00 | 5 | 20% | 60 000,00 |
| iPhone 15 Pro (тестовое устройство) | 100 000,00 | 5 | 20% | 20 000,00 |
| iPad Air (тестовое устройство) | 60 000,00 | 5 | 20% | 12 000,00 |
| ИТОГО: | 460 000,00 |  |  | 92 000,00 |

Расчёт амортизационных отчислений: А = С / СПИ, где А — сумма амортизации за год, С — первоначальная стоимость объекта ОС, СПИ — срок полезного использования в годах. Например: А = 300 000 / 5 = 60 000 руб./год.

7.4 Смета затрат на производство

Таблица 11 — Годовая смета затрат

| № п/п | Статьи затрат | Годовые затраты всего, руб. | в т.ч. постоянные | в т.ч. переменные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материальные затраты, в т.ч.: |  |  |  |
| 1.1 | Производственные (IT-инфраструктура, API, лицензии) | 177 490,00 | — | 177 490,00 |
| 1.2 | Вспомогательные (амортизация техники, интернет, услуги банков) | 134 000,00 | — | 134 000,00 |
| 2 | Амортизация основных средств (MacBook, iPhone, iPad) | 92 000,00 | 92 000,00 | — |
| 3 | Внепроизводственные расходы, в т.ч.: |  |  |  |
| 3.1 | Маркетинг (ASO + таргет + блогеры) | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3.2 | ФОТ (фрилансеры по ГПХ) | 540 000,00 | 540 000,00 | — |
| 3.3 | Страховые взносы ИП (фиксированные + 1% с дохода свыше 300 тыс.) | 60 000,00 | 60 000,00 | — |
| 3.4 | Прочие (банковское обслуживание, онлайн-бухгалтерия) | 27 000,00 | 27 000,00 | — |
| 4 | ИТОГО: | 1 630 490,00 | 1 019 000,00 | 611 490,00 |
| 5 | Удельный вес, % | 100 | 63 | 37 |

РАЗДЕЛ 9 «ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН»

8.1 План прибылей и убытков

Таблица 12 — План прибылей и убытков, руб.

| № п/п | Показатель | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от реализации (таб. 6) | 92 820,00 | 268 470,00 | 526 950,00 | 868 260,00 |
| 2 | Общие затраты (таб. 11 / 4) | 407 622,50 | 407 622,50 | 407 622,50 | 407 622,50 |
| 3 | Балансовая прибыль (п.1 - п.2) | -314 802,50 | -139 152,50 | 119 327,50 | 460 637,50 |
| 4 | Налог УСН (6% с дохода) | 5 569,20 | 16 108,20 | 31 617,00 | 52 095,60 |
| 5 | Чистая прибыль ИП, руб. | -320 371,70 | -155 260,70 | 87 710,50 | 408 541,90 |
|  | За год: |  |  |  | 20 620,00 |

Чистая прибыль ИП за первый год проекта составит 20 620,00 руб. с учётом налогового режима УСН доходы 6% и обязательных страховых взносов ИП (фиксированная часть + 1% с дохода свыше 300 000 руб.). Начиная с третьего квартала проект выходит на положительный операционный поток, а к четвёртому кварталу достигает устойчивой прибыльности (408 541,90 руб. за квартал). Начиная со второго года эксплуатации проекта (после завершения инвестиционной фазы) прогнозируемая среднегодовая чистая прибыль ИП составит около 1 200 000 – 1 500 000 руб./год.

8.2 Инвестиционные затраты по источникам финансирования

Таблица 13 — Инвестиционные затраты

| № п/п | Наименование инвестиционных затрат | Кол-во | Цена 1 ед., руб. | Затраты всего, руб. | Господдержка, руб. | Собственные средства, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MacBook Pro 14" M3 (разработка) | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
| 2 | iPhone 15 Pro (тестирование) | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| 3 | iPad Air (тестирование) | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
| 4 | Apple Developer Program (год) | 1 | 12 990,00 | 12 990,00 | 12 990,00 |  |
| 5 | Домен plink.app + SSL | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| 6 | Лицензии (шрифты, иконки) | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| 7 | Государственная регистрация ИП + расчётный счёт | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| 8 | Страховые взносы ИП за год (фиксированные + 1% с дохода свыше 300 тыс.) | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
| 9 | Резервный фонд (3 мес. операционных) | 1 | 640 510,00 | 640 510,00 | 448 510,00 | 192 000,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 |

8.3 График реализации проекта по периодам

Таблица 14 — График реализации проекта

| № п/п | Этап проекта | 1 кв. 2026 | 2 кв. 2026 | 3 кв. 2026 | 4 кв. 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка MVP и подготовка к релизу | ✓ |  |  |  |
| 2 | Релиз в App Store, запуск маркетинга |  | ✓ |  |  |
| 3 | Запуск Premium-подписки и реферальной программы |  | ✓ |  |  |
| 4 | Интеграция с 8 российскими кинотеатрами |  |  | ✓ |  |
| 5 | Запуск ИИ-помощника (OpenRouter) |  |  | ✓ |  |
| 6 | Локализация (EN/ZH/ES), AirPlay, Live Activities |  |  |  | ✓ |
| 7 | Выход на точку безубыточности |  |  |  | ✓ |

8.4 Расчёт точки безубыточности

Таблица 15 — Данные для расчёта точки безубыточности

| Показатели | На весь объём | На 1 ед. (подписчика) |
| --- | --- | --- |
| Выручка, руб./год | 1 756 500,00 | 3 513,00 |
| Постоянные затраты, руб./год | 944 000,00 | — |
| Переменные затраты, руб./год | 683 490,00 | 1 366,98 |
| Совокупные затраты, руб./год | 1 627 490,00 | — |

Расчёт точки безубыточности в натуральном выражении: ТБшт = Постоянные затраты / (Цена — Переменные затраты на 1 ед.) = 1 019 000 / (3 513 — 1 222,98) = 446 подписчиков.

Расчёт точки безубыточности в денежном выражении: ТБруб = 3 513 × 446 ≈ 1 566 798 руб. С учётом смешанной выручки (месячная + годовая + lifetime) порог рентабельности достигается при ~540 активных премиум-подписчиках или совокупной годовой выручке 540 000 руб. (минимальный сценарий).

8.5 Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 16 — Основные ТЭП

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Активные пользователи (MAU) | чел. | 1 000 | 3 000 | 7 000 | 12 000 |
| 2 | Выручка от реализации | руб. | 92 820,00 | 268 470,00 | 526 950,00 | 868 260,00 |
| 3 | Общие затраты на производство и сбыт | руб. | 407 622,50 | 407 622,50 | 407 622,50 | 407 622,50 |
| 4 | Инвестиционные затраты, в т.ч.: | руб. | 1 200 000,00 | — | — | — |
| 4.1 | Собственные средства ИП | руб. | 200 000,00 | — | — | — |
| 4.2 | Господдержка (грант) | руб. | 1 000 000,00 | — | — | — |
| 5 | Чистая прибыль ИП | руб. | -320 371,70 | -155 260,70 | 87 710,50 | 408 541,90 |
| 6 | Порог рентабельности | руб. | — | — | — | 540 000,00 |
| 7 | Рентабельность продукции | % | — | — | — | 57 |
| 8 | Срок окупаемости проекта | мес. | — | — | — | 28 |

Расчёт срока окупаемости:

Т = (Инвестиции / Среднегодовая чистая прибыль) × 12 мес. С учётом инвестиционной фазы первого года (чистая прибыль 20 620 руб.) и прогнозируемой среднегодовой чистой прибыли ИП второго года эксплуатации около 513 190 руб.: Т = (1 200 000 / 513 190) × 12 ≈ 28 мес.

Расчёт рентабельности продукции:

Rпр = (Чистая прибыль / Совокупные затраты) × 100%. На горизонте 2-го года эксплуатации: Rпр = (513 190 / 893 990) × 100% ≈ 57%.

8.6 Движение денежных средств по проекту

Таблица 17 — Движение денежных средств, руб.

| Показатели | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наличие денежных средств на начало периода (собственные средства ИП + грант) | 1 200 000,00 | — | — | — | 1 200 000,00 |
| 2. Финансовая помощь (грант) | 1 000 000,00 | — | — | — | 1 000 000,00 |
| 3. Выручка от реализации | 92 820,00 | 268 470,00 | 526 950,00 | 868 260,00 | 1 756 500,00 |
| ИТОГО поступления: | 2 292 820,00 | 268 470,00 | 526 950,00 | 868 260,00 | 3 956 500,00 |
| 4. Платежи, всего: | 738 782,20 | 435 342,70 | 450 489,50 | 470 968,10 | 2 095 582,50 |
| в т.ч. 4.1. Инфраструктура и API | 44 872,50 | 44 872,50 | 44 872,50 | 44 872,50 | 179 490,00 |
| 4.2. Маркетинг | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 600 000,00 |
| 4.3. ФОТ (фрилансеры по ГПХ) | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 540 000,00 |
| 4.4. Страховые взносы ИП | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 |
| 4.5. Прочие операционные (банк, бухгалтерия) | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 27 000,00 |
| 4.6. Налог УСН (6% с дохода) | 5 569,20 | 16 108,20 | 31 617,00 | 52 095,60 | 105 390,00 |
| 5. Остаток денежных средств на конец периода | 1 554 037,80 | -166 872,70 | 76 460,50 | 397 291,90 | 1 860 917,50 |

РАЗДЕЛ 10 «ПРИЛОЖЕНИЯ»

Приложение 1. Сравнительная таблица Plink vs Rave vs Hearo (13 параметров)

Таблица 18 — Сравнение по 13 ключевым параметрам

| Параметр | Plink | Rave | Hearo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Поддержка российских кинотеатров (8 сервисов) | ✓ | ✗ | ✗ |
| 2. ИИ-помощник (рекомендации, чат) | ✓ | ✗ | ✗ |
| 3. Биолюминесцентный дизайн | ✓ | ✗ | ✗ |
| 4. Точная синхронизация (latency compensation) | ✓ | Частично | ✗ |
| 5. Двухфакторная аутентификация | ✓ | ✗ | ✗ |
| 6. Хранение токенов в Keychain | ✓ | ✗ | ✗ |
| 7. AirPlay + внешний экран | ✓ | ✗ | ✓ |
| 8. Live Activities (Dynamic Island) | ✓ | ✗ | ✗ |
| 9. Реферальная программа | ✓ | ✗ | ✗ |
| 10. Локализация (RU/EN/ZH/ES) | ✓ (4) | EN | EN |
| 11. Кастомизация тем и аватаров | ✓ | Ограниченная | ✗ |
| 12. StoreKit 2 (Apple Pay) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13. Партнёрская программа с кинотеатрами | В планах | ✗ | ✗ |

Итог: Plink превосходит конкурентов по 10 из 13 параметров, уступает по 0, частично соответствует по 3 (синхронизация у Rave, AirPlay у Hearo, StoreKit у обоих).

Приложение 2. Структура инвестиционных затрат

Основные средства (MacBook, iPhone, iPad): 460 000 руб. (38,3%)

Программное обеспечение и лицензии: 21 490 руб. (1,8%)

Юридическое оформление: 15 000 руб. (1,3%)

Резервный фонд (3 мес. операционных затрат): 703 510 руб. (58,6%)

Итого: 1 200 000 руб.

Приложение 3. Ключевые метрики SaaS-модели (прогноз)

CAC (Customer Acquisition Cost): 200 руб.

LTV (Lifetime Value): 4 200 руб. (при среднем сроке подписки 9 мес и ARPU 499 руб./мес)

LTV / CAC = 21:1 — высокий показатель эффективности маркетинга.

Churn rate (отток подписчиков): 8% в месяц (типично для freemium).

Conversion rate (free → premium): 4-5% от MAU.

DAU / MAU = 28% (stickiness — типичный показатель для социальных приложений).

Среднее время сессии: 95 минут (выше, чем у конкурентов — 45-60 минут).

Приложение 4. Риски и меры по их снижению

| Риск | Вероятность | Меры по снижению |
| --- | --- | --- |
| Изменение API YouTube/VK/Кинопоиск | Средняя | Мульти-сервисная стратегия, собственный extraction-сервер на yt-dlp, мониторинг изменений API |
| Блокировка в App Store (Review Guidelines) | Низкая | Соответствие правилам Apple, ручной review контента, возможность appeals |
| Резкий рост нагрузки на серверы | Средняя | Auto-scaling Railway, Redis cache, CDN для статики, готовность к миграции на AWS/Yandex Cloud |
| Появление российского конкурента | Низкая | Быстрый захват рынка (6-12 мес окно), патентование ключевых решений, партнёрства с кинотеатрами |
| Снижение покупательной способности | Средняя | Гибкая ценовая политика, бесплатные функции, реферальная программа, годовая подписка со скидкой |
| Отток пользователей после пробного периода | Средняя | Onboarding-улучшения, push-уведомления, эксклюзивные функции Premium, A/B-тесты |

Приложение 5. Команда проекта

Учредитель / ИП / Lead iOS Developer — полный стек разработки, продукт-менеджмент, опыт 5+ лет в iOS/Swift.

Маркетолог (фриланс) — ASO, SMM, работа с блогерами, опыт продвижения мобильных приложений.

Юрист-консультант (ГПХ) — правовое сопровождение ИП, GDPR, App Store Review Guidelines.

UI/UX дизайнер (проектно) — опыт дизайна социальных и медиа-приложений.

По достижении выручки 5 млн руб./год — привлечение второго iOS-разработчика и Android-разработчика по договорам ГПХ.